项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 信息安全等保测评与整改项目 | | | | | | | | | | |  |
| 主管部门 | | 北京电子控股有限责任公司 | | | | 实施单位 | | 北京市电子科技情报研究所 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨文 | | | | 联系电话 | | 010-64034888 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 62 | 62 | 61.43 | | 10 | | 99% | | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0 | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | z0 | 0 | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 62 | 62 | 61.43 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完成信息安全统建设软、硬件采购。  2.完成信息安全各类软硬件服务、协议续费。  3.保障信息安全软硬件正常运行。  4.完成一个所内信息系统的等保二级测评。 | | | | | 1.完成信息安全统建设软、硬件采购。  2.完成信息安全各类软硬件服务、协议续费。  3.保障信息安全软硬件正常运行。  4.完成一个所内信息系统的等保二级测评。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量 | | 2台 | 2台 | 10 | | 10 | |  | |
| 等保测评整改服务 | | 1项 | 1项 | 5 | | 5 | |  | |
| 信息安全软硬件升级服务与协议续费 | | ≤10万元 | 8万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 设备运行故障率 | | ≤3% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 运行维护响应时间 | | 30分钟 | 30分钟 | 5 | | 5 | |  | |
| 系统故障修复响应时间 | | 7小时 | 3小时 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 工作进度 | | 9月30日前 | 11月 | 5 | | 3 | | 加强整体执行率 | |
| 设备购置支出进度 | | 6月30日前 | 6月 | 5 | | 5 | | 加强支出执行率 | |
| 等保测评支出进度 | | 9月30日前 | 11月 | 5 | | 3 | | 加强支出执行率 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 信息安全防护能力 | | 具备信息系统等级保护二级标准 | 具备信息系统等级保护二级标准 | 10 | | 10 | |  | |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | | 5年 | 5年 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥98% | 99% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95 | |  | |